Российская Федерация

Ивановская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Китовского сельского поселения

Шуйского муниципального района

от « 16 » марта 2017 года № 23

с. Китово

О мерах по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в действующей редакции),

Распоряжением Правительства Ивановской области от 28.01.2015 г. № 12-рп «О плане мероприятий по минимизации рисков и реагированию на черезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2017 года на территории Ивановской области», в целях своевременной подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья, и безопасности людей на водных объектах Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района, Администрация Китовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План совместных противопаводковых мероприятий на территории Китовского сельского поселения  в 2017 году (Приложение № 1).

2. Директору МУП «ЖКХ с.Китово» обратить особое внимание на обеспечение защиты очистных сооружений от воздействия весенних паводковых вод;

3. Директору ООО «ВКХ» обратить особое внимание на обеспечение защиты водозаборных сооружений от воздействия весенних паводковых вод;

4. Руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории Китовского сельского поселения обеспечить проведение профилактической работы с сотрудниками подведомственных организаций об опасности и запрещении выхода людей на открытый лед;

5. Администрации Китовского сельского поселения разместить материалы по правилам поведения и обеспечения безопасности людей на льду водных объектов в период весеннего половодья на досках информации.

6. Утвердить график дежурства должностных лиц администрации поселения и руководителей предприятий  на период прохождения весеннего половодья с 16 марта по 15 мая 2017 года (Приложение № 2)

7. Утвердить оперативный штаб при комиссии:

- глава Китовского сельского поселения А.Б.Кельман;

- заместитель главы Китовского сельского поселения В.А. Николаев;

- директор ООО «УК «Жилищсервис» Перевезенцев;

- и.о. директора МУП «ЖКХ с.Китово»  С.В. Абрамов;

- директор ООО «ВКХ» А.Н. Китаев.

- старший государственный  инспектор по маломерным судам Шуйского муниципального района Латышев М.В. (по согласованию)

- главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Шуйскому муниципальному району Дюжев П.Ю. (по согласованию),

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Шуйский» Одувалов С.Ю. (по согласованию)

- начальник ФГКУ «4-й отряд федеральной противопожарной службы Ивановской области» Зайчиков А.Н. (по согласованию)

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Китовского сельского поселения                                   А.Б.Кельман

Приложение 1

к постановлению администрации

от 16.03.2017  № 23

План мероприятий

по подготовке к безаварийному  пропуску

весеннего половодья в 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственное лицо | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | Собственник или эксплуатирующая организация | до 20.03.2017 |
| 2 | Подготовка к использованию систем оповещения | Администрация Китовского сельского поселения | До 20.03.2017 |
| 3 | Проверка к использованию систем оповещения. | Администрация Китовского сельского поселения | 21.03.2017 |
| 4 | Проведение мероприятий, направленных на подготовку ливневой канализации к пропуску талых вод. | ООО «ВКХ» | До начала прохождения паводка |
| 5 | Подготовка мест временного размещения эвакуированного населения. | Администрация Китовского сельского поселения | до 20.03.2017 |
| 6 | Проведение работ по обеспечению отвода талых вод от дорожного полотна и обочин на низменных участках; открытие отверстий водопропускных труб, русел малых мостов; удаление снега и льда от свай деревянно-балочных мостов на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и муниципального значения Ивановской области. | Собственники дорог | 16.03.2017 - 10.04.2017 |
| 7 | Обследование линий электроснабжения, которые могут попасть в зону подтопления. | филиал "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" ОАО «Объединённые электрические сети» | до 21.03.2017 |
| 8 | Информирование населения Ивановской области о складывающейся обстановке в период прохождения паводка. | Администрация Китовского сельского поселения | в период прохождения паводка, не реже 2 раз в сутки |
| 9 | Обеспечение охраны жилых домов, попавших в зону подтопления, затопления. | МО МВД России «Шуйский» | при подтоплении, затоплении жилых домов и введении режима чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) |
| 10 | Осуществление общественного порядка при эвакуации из зон подтопления, затопления. | МО МВД России «Шуйский» | при подтоплении, затоплении жилых домов и введении режима ЧС |
| 11 | Оповещение населения, попадающего в зону затопления, подвижными группами. | МО МВД России «Шуйский» | при угрозе и возникновении ЧС |
| 12 | Предоставление информации о возможных участках и территориях, подверженных риску затопления (подтопления), наличие заторов и наносов на территории муниципального образования Ивановской области в период весеннего половодья с учетом результатов весеннего половодья предыдущих лет. | Администрация Китовского сельского поселения | до 18.03.2017 |
| 13 | Обеспечить исправное состояние автотехники входящей в состав аварийно-спасательных команд | Директор ООО «УК «Жилищсервис» Директор МУП «ЖКХ с.Китово» Директор ООО «ТСК» Директор ООО «ВКХ» | В течение паводкового периода |
| 14 | Обеспечить 100% заправку автотехники горючим | Директор ООО «УК «Жилищсервис» Директор МУП «ЖКХ с.Китово» Директор ООО «ТСК» Директор ООО «ВКХ» | В течение паводкового периода |
| 15 | Организовать ежесуточное наблюдение за гидротехническими сооружениями: плотина, водохранилище, КНС | Собственник или эксплуатирующая организация (Администрации Шуйского муниципального района) Директор МУП «ЖКХ с.Китово» | В течение паводкового периода |
| 16 | Создать запасы хлорсодержащих веществ для проведения хлорирования питьевой воды | Директор ООО «ВКХ» | В течение паводкового периода |
| 17 | Очистить водовод плотины и моста от посторонних предметов | Собственник или эксплуатирующая организация (Администрации Шуйского муниципального района) | В течение паводкового периода |
| 18 | Не допускать попадание грунтовых вод в канализационные колодцы | Директор ООО «ВКХ» | В течение паводкового периода |

Количество единиц спецтехники и обслуживающего персонала

| Наименование команд | Кол-во команд | Кол-во лич. состава | Кол-во техники | Марка техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Команда водопроводных и канализационных сетей | 1 | 8 | 2 | УАЗ летучка Т-150 бочка |
| Команда по котельной | 1 | 4 | 1 | «Лада – приора» |
| Команда по теплосетям | 1 | 8 | 1 | УАЗ летучка |
| Команда по жилью | 1 | 6 | 1 | Volvo XC-90 |

Приложение 2

к постановлению администрации

от 16.03.2017  № 23

График

дежурства должностных лиц администрации поселения

на период прохождения весеннего половодья

с 16 марта по 15 мая 2016 года

| Ф.И.О. | Должность | Дата | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- |
| Кельман А.Б. | Глава Китовского сельского поселения | 16.03.-24.03.2017 | 8-915-843-65-09 |
| Николаев В.А. | Заместитель главы администрации | 25.03.-02.04.2017 | 8-910-994-98-56 |
| Сиванова Л.В. | Ведущий специалист | 03.04.-13.04.2017 | 8-905-106-36-37 |
| Абрамов С.В. | И.о. директора МУП «ЖКХ с.Китово» | 14.04.-22.04.2017 | 8-920-369-02-99 |
| Холодов В.Е. | Директор ООО «УК «Жилищсервис» | 23.04.-03.05.2017 | 8-910-981-18-63 |
| Китаев А.Н. | Директор ООО «ВКХ» | 06.05.-15.05.2017 | 8-961-119-84-93 |