Приложение к Постановлению
администрации Китовского сельского поселения 
Шуйского муниципального района
от 20.10.2014 г. №95

Муниципальная программа

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района

1. Паспорт муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района

| Наименование Программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование документа и дата принятия решения о разработке Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района |
| Цели Программы | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |
| Задачи Программы | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |
| Источники финансирования Программы | средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; средства федерального бюджета, средства бюджета Ивановской области, местного бюджета в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами |
| Показатель (индикатор) Программы | количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту общего имущества |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2044 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района, за исключение многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ивановской области |
| Система контроля за реализацией Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района |

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 
в сфере реализации Программы

В настоящее время техническое состояние многих многоквартирных домов в поселениях Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда — многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические — с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

# 3. Основные цели и задачи Программы

Реализация Программы позволит решить основные цели и задачи, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Цели Программы | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района, за исключение многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |
| --- | --- |
| Задачи Программы | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Ивановской области, определен в статье 5 Закона Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» (далее – Закон Ивановской области № 51-ОЗ).

5. Методика определения очередности включения многоквартирных домов в Программу

Дифференцированный по муниципальным образованиям перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, а также плановый период проведения капитального ремонта общего имущества приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Очередность включения многоквартирных домов в Программу определена на основании установленного настоящим разделом порядка использования критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, установленных статьей 8 Закона Ивановской области № 51-ОЗ.

Последовательность видов работ по капитальному ремонту общего имущества по домам определяется на основании сведений об очередности выполнения работ, указанной лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, и рейтинга, рассчитанного по каждому виду работ в разрезе каждого дома.

Очередность выполнения видов работ по капитальному ремонту общего имущества по каждому многоквартирному дому определяется в зависимости от технического состояния домов. По каждому из многоквартирных домов очередность выполнения работ не подлежит повторению. По многоквартирным домам, введенным в эксплуатацию в период с 2000 года, очередность по видам работ определяется начиная со 2-й позиции.

Очередность выполнения видов работ по капитальному ремонту зависит от того, требовалось ли проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме. В первоочередном порядке капитальному ремонту общего имущества подлежат многоквартирные дома, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта.

Рейтинг работ определяется по критериям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Критерии определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Значимость критерия |
| --- | --- |
| 1. Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется капитальный ремонт | К1 | 45,0 % |
| 2. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | К2 | 15,0 % |
| 3. Наличие проектной документации в случае, если ее подготовка необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности | К3 | 3,0 % |
| 4. Наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования многоквартирного дома в установленном законодательством порядке | К4 | 3,0 % |
| 5. Наличие документов, подтверждающих проведение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков | К5 | 2,0 % |
| 6. Финансовый критерий (доля финансирования капитального ремонта собственниками помещений) | К6 | 32,0 % |

1. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется капитальный ремонт», определяется по следующей зависимости:

Таблица 2

| Очередность выполнения видов работ по капитальному ремонту (Т) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| 1 | 2000 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 600 |
| 4 | 125 |
| 5 | 100 |
| 6 | 83 |

2. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», определяется по следующей зависимости:

Таблица 3

| Кол-во лет эксплуатации многоквартирного дома, лет (Г) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| 0 – 10 лет | 0 |
| 11 – 20 лет | 50 |
| 21 – 30 лет | 100 |
| 31 – 40 лет | 400 |
| 41 – 70 лет | 450 |
| 71 и более лет | 500 |

3. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Наличие проектной документации в случае, если ее подготовка необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности», определяется по следующей зависимости:

Таблица 4

| Наличие проектной документации (ПД) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| да | 500 |
| нет | 0 |

4. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования многоквартирного дома в установленном законодательством порядке», определяется по следующей зависимости:

Таблица 5

| Наличие энергетического паспорта дома (ЭП) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| да | 500 |
| нет | 0 |

5. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Наличие документов, подтверждающих проведение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков», определяется по следующей зависимости:

Таблица 6

| Наличие кадастрового плана (КП) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| да | 200 |
| нет | 0 |

6. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Финансовый критерий» (максимальное значение которого - 500), зависит от:

доли финансирования капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирном доме, которая определяется по формуле:

Ф=(В х Sдома х 12 мес.)/С х 100%, где:

Ф - доля финансирования капитального ремонта  собственниками помещений в многоквартирном доме, %;

В - минимальный размер взноса на капитальный ремонт, 
руб./кв. м;

Sдома - общая площадь дома, кв. м;

C - стоимость вида капитального ремонта, руб.

Рейтинг, присуждаемый по критерию «Финансовый критерий (доля финансирования капитального ремонта собственниками помещений)» (Rф), определяется по следующей формуле:

Rф=Ф х 16,667,

при этом Rф не может быть более 500 баллов.

Итоговый рейтинг с учетом значимости критериев:

R=К1 х Т+К2 х Г+К3 х ПД+К4 х ЭП+К5 х КП+К6 х Rф.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Ивановской области, местного бюджета, в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами.

7. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению из Программы (включению в Программу);

изменение видов и объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включенном в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

При актуализации Программы утверждается перечень многоквартирных домов, включенных в Программу (исключенных из Программы), а также перечень многоквартирных домов, по которым изменена очередность проведения капитального ремонта общего имущества.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

8. Порядок разработки и утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Программы

Разработка и утверждение краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Программы осуществляется в порядке установленном постановлением Правительства Ивановской области.

Муниципальный краткосрочный план реализации Программы составляется дифференцированно по муниципальным образованиям Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района  Ивановской области.

Формы муниципального краткосрочного плана реализации Программы в приложении 2 к настоящей Программе.

9. Организация контроля за ходом исполнения Программы

Общее руководство и управление Программой осуществляет администрация Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района.

Региональный оператор ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы (далее –отчет) и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в администрацию Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района (далее Администрация). Отчет должен содержать информацию о количестве отремонтированных домов, затраченных на данные цели денежных средствах в разрезе отремонтированных домов по видам ремонта, собранных денежных средствах на капитальный ремонт за отчетный период. Администрация в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет отчет главе администрации Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района.

Годовой отчет может заслушиваться на совещании у главы поселения Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает себя оценку степени выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

При значении степени выполнения мероприятий Программы более или равной 80 и менее или равной 100 процентам эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 процентов – низкой.

Показателем (индикатором) Программы является количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту общего имущества. Значения показателя (индикатора) Программы, характеризующего ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведены в приложении 3 к Программе.

|  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского мунципального района |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Шуйского мунципального района Ивановской области, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества |
| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома, улица, номер дома | Год проведения капитального ремонта | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 80 | 2018 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 86 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 91 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 93 | 2019 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 82 | 2020 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 99 | 2024 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 103 | 2024 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 101 | 2024 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 105 | 2024 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 92 | 2024 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Северная | 5 | 2024 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 111 | 2024 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 95 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 100 | 2026 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 102 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 96 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 97 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 98 | 2027 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 82 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 93 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 91 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 86 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 80 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 96 | 2035 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 97 | 2035 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 98 | 2035 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 100 | 2035 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 102 | 2035 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 95 | 2036 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 101 | 2037 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 103 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 99 | 2038 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 111 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Северная | 5 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 92 | 2040 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 105 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 82 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 93 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 91 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 86 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 80 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 100 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 102 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 95 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 96 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 97 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 98 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 99 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 103 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 101 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 105 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 92 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Северная | 5 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 111 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 82 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 93 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 91 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 86 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 80 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 100 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 101 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 102 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 103 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 96 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 97 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 98 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 99 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Северная | 5 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 111 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 92 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 105 | 2044 | капитальный ремонт фундамента |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 95 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 101 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 103 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 99 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 96 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 97 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 98 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 100 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 102 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Северная | 5 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 111 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 92 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Китовское сельское поселение | с.Китово | улица Центральная | 105 | 2044 | капитальный ремонт подвальных помещений |

|  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района на __________ год |
| Таблица1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домв, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района отношении которых в_______ году планируется проведение капитального ремонта общего имущества |
| Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснения к таблице1: Органами местного самоуправления формируется печатная форма, которая является неотъемлемй частью муниципального |  |
| краткосрочного плана. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Графа1 — адрес многоквартирного дома в формате: населенный пункт(если имеется), улица, номер дома, корпус(если имеется). |  |  |
| Графа2 — гд ввода дома в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |
| Графа3 — гд завершения последнего комплексного капитального ремонта многоквартирного дома. |  |  |  |
| Графа4 — материал стен многоквартирного дома(каменные(кирпичные), панельные, блочные, смешанные, деревянные, прочие). |  |  |
| Графа5 — количество этажей в многоквартирнм доме. При этм если многоквартирный дм разноэтажный, то указывается максимальне количество этажей. |
| Графа6 — количество подъездв в многоквартирнм доме. |  |  |  |  |  |  |
| Графа7 — общая площадь многоквартирного дома исходя из данных технического паспорта. Единица измерения кв. м до второго знака после запятой. |  |
| Графа8 — вид рабт(услуг) по капитальному ремонту. |  |  |  |  |  |  |
| Графа9 — стоимость капитального ремонта всего по многоквартирному дому |  |  |  |  |  |

| Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского мунципального района на_______ год. |
| --- |
| Таблица1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домв, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского мунципального района, в отношении которых в________ году планируется проведение капитального ремонта общего имущества. |
| Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (кв. м) | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района которых в_______ году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам рабт по капитальному ремонту |
| --- |
| Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, в том числе |
|  | всего | ремонта или замены внутридомовых инженерных сетей | ремонта крыши | утепления и ремонта фасада | ремонта фундамента | ремонт подвала |
|  | руб | руб | кв.м | руб | кв.м | руб | кв.м | руб | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснения к таблице2: Органами местного самоуправления формируется печатная форма, которая является неотъемлемй частью муниципального краткосрочного плана. |
| Графа1 — адрес МКД в формате: населенный пункт(если имеется), улица, номер дома, корпус(если имеется). |  |  |  |
| Графа2 — стоимость капитального ремонта всего по МКД(гр.3+гр.5+гр.7+гр.9+гр.11+гр.12). Данная графа должна быть равна гp. 9 из таблицы1. |  |
| Графа3 — сумма средств, на которые планируется выполнить работы по ремонту внутридомовых инженерных систем. |  |  |  |
| Графа6 — ремонтируемая площадь крыши в МКД по Программе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Графа7 — сумма средств, на которые планируется отремонтировать крышу МКД по Программе. |  |  |  |  |
| Графа8 — площадь фасада(в случае утепления) или ремонтируемая площадь фасада(в случае ремонта) МКД. |  |  |  |
| Графа9 — сумма средств, на которые планируется утеплить или отремонтировать фасад. |  |  |  |  |  |
| Графа10 — ремонтируемая площадь фундамента МКД. |  |  |  |  |  |  |  |
| Графа11 — сумма средств, на которые планируется отремонтировать фундамент. |  |  |  |  |  |
| Графа12 — сумма средств на ремонт подвала. |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Китовского сельсокго поселения Шуйского муниципального района, в отношении которых в_______ году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту |
| --- |
| Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, в том числе |
|  | всего | ремонта или замены внутридомовых инженерных сетей | ремонта крыши | утепления и ремонта фасада | ремонта фундамента | ремонт подвала |
|  | руб | руб | кв.м | руб | кв.м | руб | кв.м | руб | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |